TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROGRAMACIÓN AVANZADA Y APLICADA

PROYECTO ASISTENTEIA

AUDITORÍA CON API KEY REAL

Hallazgos, correcciones y verificación

| Elaborado por | Juan Esteban Olaya Muñoz |
| --- | --- |
| Docente | Mg. Sandra Esperanza Sánchez Barragán |
| Programa | Tecnología en Desarrollo de Software |
| Materia | Programación Avanzada y Aplicada |
| Modalidad | Individual |
| Producto | Hallazgos, correcciones y verificación |
| Fecha | 23/10/2026 |

Fecha: 23/10/2026. Proveedor: Google Gemini (API compatible con Chat Completions). La clave se pasó por variable de entorno temporal; no está en el repositorio ni en estos documentos.

# 1. Alcance

Flujo completo con servicios reales: detectar proveedor → listar modelos → validar → guardar → consultar → persistir en SQLite (tests/LiveKeyTests.cs).

Llamadas REST directas para documentar códigos HTTP (docs/evidencias/rest_gemini_con_clave.txt).

Revisión de código: manejo de errores, fugas de clave, catálogo de modelos.

# 2. Hallazgos

| # | Hallazgo | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| H-01 | Con la clave real la UI mostró “Validación fallida: respuesta vacía”: Gemini devuelve HTTP 200 sin content con max_tokens=1 (modelos con razonamiento). | Alta (bloqueaba el uso) | Corregido y probado |
| H-02 | Modelo por defecto de Gemini (gemini-2.0-flash) retirado: HTTP 404. | Alta | Corregido: gemini-3.1-flash-lite |
| H-03 | La lista de modelos de Gemini incluía modelos de imagen, audio y tts no aptos para chat. | Media | Corregido: filtro y prueba |
| H-04 | La clave con formato AQ. no se detectaba automáticamente. | Baja | Corregido: detección AQ. (cae al selector si no coincide) |
| H-05 | La clave de pruebas quedó expuesta fuera de la app durante la auditoría. | Alta (operativa) | Pendiente: revocar y regenerar la clave |
| H-06 | Android: la app se cerraba al iniciar y Inicio mostraba “No se pudo leer el historial local”: mezcla de paquetes SQLitePCLRaw 2.x y 3.x tras fijar solo la librería nativa. | Alta (bloqueaba Android) | Corregido: línea 3.x completa (bundle_e_sqlite3 3.0.5); verificado en un teléfono Android 15 |
| H-07 | Con una clave inválida Google responde 400 y el mensaje decía “revisa el modelo o el contenido”. | Baja | Corregido: el mensaje incluye la clave |
| H-08 | El flujo por la UI de Windows con la clave real no se reverificó tras el fix de validación. | Media (verificación) | Pendiente (el mismo flujo se verificó completo en Android) |

# 3. Resultados verificados

GET /models → 200 (60 modelos). Validación → 200. Consulta real → 200 con respuesta y 29 tokens de salida.

Modelo inexistente o retirado → 404 mapeado a NotFound sin exponer la clave.

La clave solo existe en ISecretStore: no aparece en ajustes ni en mensajes de error (aserciones en pruebas).

Un prompt vacío no llega a la red aunque haya clave.

Suite completa: 52 pruebas, 0 fallos; compilación Windows y Android sin errores.

Teléfono Android 15 (API 35, arm64) por USB: detectar proveedor, validar, guardar clave, consulta real, guardar, detalle, actualizar, eliminar, persistencia tras cerrar la app, clave inválida y eliminar clave.

# 4. Recomendaciones

Revocar la clave usada en esta auditoría y crear otra restringida (cuota y, si es posible, restricción de API).

Mantener modelos como parámetro del usuario: los proveedores retiran modelos con frecuencia.