TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO ASISTENTEIA

MATRIZ DE RIESGOS

Seguridad, privacidad y uso responsable

| Elaborado por | Juan Esteban Olaya Muñoz |
| --- | --- |
| Programa | Tecnología en Desarrollo de Software |
| Producto | Seguridad, privacidad y uso responsable |
| Fecha | 23/10/2026 |

Escala: probabilidad e impacto Baja/Media/Alta; nivel = combinación cualitativa.

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Mitigación | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Filtración de la API key | Media | Alto | Alto | SecureStorage; clave nunca en código/SQLite/Preferences/logs/Git; campo oculto; botón Eliminar clave; .gitignore. | Medio |
| R-02 | Dispositivo comprometido o con root | Baja | Alto | Medio | SecureStorage no impide la extracción en un dispositivo comprometido; usar claves con cuota/gasto limitado y revocarlas. | Medio |
| R-03 | Pérdida de privacidad (prompts enviados a un tercero) | Alta | Medio | Alto | Aviso al usuario; el proveedor es elegido explícitamente; no se envían datos a terceros adicionales. | Medio |
| R-04 | Prompts con datos personales | Media | Alto | Alto | Advertir en manual de usuario; no registrar prompts en logs; historial solo local. | Medio |
| R-05 | Respuestas inventadas o incorrectas | Alta | Medio | Alto | Aviso en pantalla; campo IsVerified para marcar verificación manual. | Medio |
| R-06 | Contenido dañino o inapropiado | Baja | Medio | Medio | Depende de los filtros del proveedor; el usuario puede eliminar registros. | Bajo |
| R-07 | Dependencia del proveedor (caída, cambios de API) | Media | Medio | Medio | Capa IAiClient/catálogo; la UI sigue usable sin proveedor; modelos cargados dinámicamente. | Bajo |
| R-08 | Límites de uso y costos (429, créditos) | Media | Medio | Medio | Mensaje 429 claro; sin reintentos automáticos; validación de 1 token; modelos paid_only identificables. | Bajo |
| R-09 | Pérdida o corrupción del historial | Baja | Medio | Bajo | SQLite transaccional; operaciones con manejo de errores; no hay copia de seguridad automática (pendiente). | Bajo |
| R-10 | Vulnerabilidades en dependencias nativas (SQLite) | Media | Alto | Alto | Paquetes e_sqlite3 fijados en 2.1.14; revisar con dotnet list package --vulnerable. | Bajo |
| R-12 | Clave expuesta fuera de la app (capturas, historial de comandos, mensajes) durante pruebas | Media | Alto | Alto | No guardar claves en archivos ni commits (verificado con búsqueda en el repo); pasar la clave por variable de entorno temporal; revocar y regenerar la clave usada en pruebas. | Bajo tras revocar |
| R-13 | Modelos retirados o renombrados por el proveedor | Alta | Bajo | Medio | Modelo por defecto verificado; catálogo cargable desde el proveedor; error 404 con mensaje claro. | Bajo |
| R-11 | Copia de seguridad de Android con clave cifrada ilegible | Baja | Bajo | Bajo | MauiSecretStore captura el error de descifrado y trata la clave como ausente. | Bajo |

# Limitación de seguridad móvil

SecureStorage protege la clave almacenada en el dispositivo, pero no puede hacer imposible su extracción en un dispositivo comprometido, ni convierte una clave embebida en la app en un secreto de servidor. Por eso AsistenteIA no incluye ninguna clave predeterminada: el usuario introduce la suya.